FASE 1: Estado del Arte y Fundamentación Teórica (Semanas 1-3)

Objetivo: Entender matemáticamente por qué ocurre la latencia y qué han hecho otros.

- Investigación de Algoritmos de Indexación Vectorial:

  - Estudiar a fondo cómo funcionan HNSW (Hierarchical Navigable Small World) y IVF (Inverted File Index).

  - Por qué: Necesitamos saber si el coste computacional aumenta por recorrer más nodos en el grafo (HNSW) o por escanear más clústeres. Esto fundamentará tu hipótesis matemática.

- Análisis Profundo de Competidores:

  - Lectura crítica de los papers “InputSnatch, Is My Data in Your Retrieval Database?” y otros relacionados con Timing Attacks en bases de datos clásicas (SQL/NoSQL).

  - Identificar las métricas estadísticas que usaron para validar sus ataques.

- Selección de Tecnologías:

  - Decidir el stack final: LangChain vs LlamaIndex, ChromaDB vs FAISS vs Qdrant.

  - Criterio: Debemos elegir la que nos permita medir el tiempo con mayor granularidad (nivel microsegundo).

FASE 2: Diseño y Despliegue del Laboratorio (Semanas 4-6)

Objetivo: Crear el entorno controlado donde realizaremos los ataques.

- Diseño de la Arquitectura RAG:

  - Diagrama de flujo de la consulta: Usuario -> API -> Embedder -> Vector DB -> (Bloqueo/Retrieval) -> LLM.

  - Punto clave: Diseñar el mecanismo de "Control de Acceso". Debemos simular que el sistema encuentra el documento pero bloquea su paso al LLM.

- Preparación de los Datasets:

  - Dataset "Ruido" (Público): Un corpus grande de documentos neutrales (ej. Wikipedia dumps o Enron dataset limpio).

  - Dataset "Objetivo" (Privado): Documentos sintéticos sensibles (ej. "Despidos_2025.pdf", "Fusiones_Confidenciales.txt").

- Implementación del "Probe" (Sonda de Medición):

  - Desarrollar un script en Python que lance consultas y mida el tiempo de respuesta (RTT) y el tiempo de procesamiento del servidor.

  - Implementar mecanismos para limpiar el "jitter" (ruido) de la red (promedios, desviaciones estándar).

FASE 3: Experimentación y Recolección de Datos (Semanas 7-10)

Objetivo: Ejecutar el ataque y generar los datos.

- Experimento 1: Línea Base (Baseline):

  - Medir tiempos de consulta en una base de datos vacía vs. llena de ruido.

- Experimento 2: Inyección de Datos Sensibles:

  - Insertar los documentos "Privados" en el índice.

  - Lanzar queries relacionadas con esos documentos (ej. "¿A quién vamos a despedir?").

  - Lanzar queries no relacionadas.

  - Medición: Registrar miles de iteraciones para tener significancia estadística.

- Experimento 3: Variación de Parámetros (Ajuste fino):

  - Modificar parámetros del índice (ej. M y efConstruction en HNSW) para ver si el ataque se vuelve más fácil o difícil según la configuración de la DB.

FASE 4: Análisis de Resultados y "Explotación" (Semanas 11-13)

Objetivo: Demostrar si los datos confirman la hipótesis.

- Análisis Estadístico:

  - Aplicar tests estadísticos (Test T de Student o Test de Kolmogorov-Smirnov) para ver si las distribuciones de tiempo de "Documento Presente" vs "Documento Ausente" son distinguibles.

- Creación del Clasificador (El Ataque Real):

  - Entrenar un modelo simple de Machine Learning (Regresión Logística o Random Forest) que tome como entrada el "Tiempo de Respuesta" y prediga "Está el archivo" o "No está".

  - Éxito: Si el clasificador tiene una precisión (accuracy) significativamente mayor al 50% (azar), el ataque es exitoso.

FASE 5: Redacción de la Memoria (Semanas 14-18)

Objetivo: Documentar el trabajo académicamente.

- Estructura del documento: Introducción, Estado del Arte, Metodología, Resultados, Discusión Ética/Mitigaciones, Conclusiones.

- Visualización: Crear gráficas comparativas de los tiempos (Histogramas de latencia).

- Citas: Asegurar que todas las referencias bibliográficas estén correctamente formateadas (IEEE o APA).

FASE 6: Preparación de la Defensa (Semanas 19-20)

Objetivo: Sintetizar el trabajo para el tribunal.

- Presentación (Diapositivas): Resumir el problema, la hipótesis, el experimento y la conclusión.

- Demo (Opcional pero recomendada): Un vídeo o script en vivo donde se vea cómo el sistema adivina la existencia de un archivo oculto.

Arquitectura propuesta.

1. Arquitectura Fase 1: Entorno Controlado (Prueba de Concepto)

Objetivo: Aislar la variable de "tiempo de recuperación vectorial" eliminando el ruido de red (jitter) y la latencia de generación del LLM. Esta fase busca demostrar estadísticamente que el algoritmo de búsqueda (HNSW) tiene costes computacionales distinguibles dependiendo de la densidad de datos en la zona de búsqueda.

- Infraestructura: Local (Workstation/Laptop del investigador).

- Componentes de Software:

  - Lenguaje: Python 3.10+.

  - Base de Datos Vectorial: ChromaDB (corriendo en modo in-memory o persistencia local). Se selecciona por su transparencia y control directo sobre el índice HNSW.

  - Modelo de Embeddings: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2. Modelo determinista y ligero para convertir texto a vectores sin requerir GPU masiva.

  - Mecanismo de Medición: Librería time (función perf_counter_ns()) para mediciones de precisión a nivel de nanosegundos.

  - Orquestación: Scripts directos (sin frameworks pesados) para minimizar el overhead del sistema operativo.

Flujo de Datos (Esquemático):

- Input: Dataset sintético mezclando "Documentos Públicos" (Ruido) y "Documentos Privados" (Objetivo).

- Proceso:

  - Query -> Embedder Local -> Vector Search (ChromaDB) -> Timestamp Start/End.

- Output: CSV con tiempos de ejecución (RTT interno) para análisis estadístico (Test de Kolmogorov-Smirnov).

2. Arquitectura Fase 2: Simulación de Entorno Real (Despliegue en Cloud)

Objetivo: Reproducir un entorno empresarial realista donde el sistema RAG está alojado en un servidor remoto. El objetivo es demostrar si la vulnerabilidad persiste a través de la red y si es explotable mediante ataques de tiempo remotos (Timing Attacks).

- Infraestructura de Alojamiento: RunPod (GPU Cloud).

  - Hardware: Instancia con GPU NVIDIA (ej. A100 o RTX 4090) para soportar la inferencia del LLM en tiempo real.

  - Entorno: Contenedor Docker (Ubuntu + CUDA).

- Stack Tecnológico del Servidor (Víctima):

  - Framework RAG: LangChain. Estándar de la industria, elegido para demostrar que la vulnerabilidad afecta a implementaciones comunes.

  - API Gateway: FastAPI. Expondrá el sistema RAG vía REST HTTPS.

  - LLM (Generación): Meta-Llama-3-8B-Instruct (o modelo cuantizado equivalente). Se encargará de generar la respuesta final o la denegación de acceso.

  - Base de Datos Vectorial: ChromaDB (modo Servidor).

- Herramientas del Atacante (Cliente Remoto):

  - Scripts asíncronos en Python (aiohttp/httpx) para realizar ataques de ráfaga y mediciones de Time-To-First-Byte (TTFB).

Diagrama de Flujo del Ataque Remoto:

- Atacante (Cliente Externo): Envía petición HTTPS: "Muéstrame el archivo de despidos".

- Internet: Introduce latencia y ruido (Variable a filtrar).

- Servidor (RunPod):

  - API recibe petición.

  - Embedder vectoriza la pregunta.

  - [PUNTO DE VULNERABILIDAD]: ChromaDB busca en el índice. Si el documento existe, el recorrido en el grafo HNSW toma un tiempo $t_1$. Si no existe (o cae en zona vacía), toma un tiempo $t_2$.

  - Lógica de Negocio: Verifica permisos. Si es confidencial -> Bloquea el contexto.

  - LLM: Genera respuesta: "No tengo acceso a esa información".

- Respuesta: El atacante recibe el mensaje de error, pero analiza el tiempo total transcurrido para inferir si el documento existía en la base de datos antes del bloqueo.